# TASK: Пошаговая разработка Marketing OS v4 по Master Specification

## Главная инструкция

Ты получаешь документ Marketing OS v4 Master Specification.

Это Source of Truth.

Нельзя перепридумывать продукт.

Нельзя менять концепцию.

Нельзя сразу писать весь проект.

Работать строго по спринтам.

Главный конечный результат:

brief → 27 blocks → final_data.json → execution_view_model.json → 02-EXECUTION-DASHBOARD.html

# Правило работы

Перед каждым спринтом:

- Прочитай релевантные разделы ТЗ.

- Напиши краткий план спринта.

- Перечисли файлы, которые будешь создавать/менять.

- Получи подтверждение.

- Только потом пиши код.

После каждого спринта:

- Покажи что сделано.

- Покажи структуру файлов.

- Покажи тесты.

- Покажи что НЕ сделано.

- Покажи следующий шаг.

# Запрещено

- Писать весь проект за один проход.

- Начинать с UI.

- Генерировать HTML руками.

- Делать prototype вместо production flow.

- Хранить важное состояние в memory Map.

- Показывать клиенту 27 блоков как отчёт.

- Менять Source of Truth.

- Удалять требования без согласования.

- Создавать временные файлы типа new_final_2.py, test_old.py, fix_tmp.py.

# Sprint 0 — Understanding & Architecture

## Цель

Понять проект и составить план реализации.

## Нельзя писать код.

## Нужно выдать

- Краткое понимание продукта.

- Архитектуру.

- Структуру репозитория.

- Список модулей.

- План спринтов.

- Главные риски.

- Что делать в Sprint 1.

## Acceptance Criteria

Код не написан.
Есть понятный implementation plan.

# Sprint 1 — Repository Skeleton & Documentation

## Цель

Создать чистую структуру проекта.

## Сделать

- /frontend

- /backend

- /ai_engine

- /shared

- /docs

- /tests

- /infra

- /scripts

## Добавить

- README.md

- docs/01_ARCHITECTURE.md

- docs/02_DATA_CONTRACTS.md

- docs/03_BLOCKS.md

- docs/04_PROMPTS.md

- docs/05_VALIDATORS.md

- docs/06_EXECUTION_PLANNER.md

- docs/07_HTML_DASHBOARD.md

- docs/08_ROADMAP.md

## Не делать

- UI

- DeepSeek API

- HTML exporter

- pipeline

## Acceptance Criteria

Проект открывается.
Структура чистая.
Документация лежит в /docs.

# Sprint 2 — Shared Schemas & Contracts

## Цель

Создать единый контракт данных.

## Сделать

- Pydantic-модели:

  - Brief

  - Project

  - Avatar

  - Pain

  - Offer

  - Funnel

  - ContentPlan

  - Reel

  - Post

  - AdCampaign

  - SalesScript

  - KPI

  - FinalData

  - Mission

  - ExecutionViewModel

## Файлы

- shared/schemas/brief.py

- shared/schemas/final_data.py

- shared/schemas/execution_view_model.py

- shared/schemas/blocks.py

## Тесты

- валидный brief

- невалидный brief

- валидный final_data

- валидный execution_view_model

## Acceptance Criteria

Все схемы типизированы.
Нет dict[str, Any].
Тесты проходят.

# Sprint 3 — Validator Engine

## Цель

Создать базовые валидаторы.

## Сделать

- schema validator

- stop words validator

- placeholder validator

- repetition validator

- KPI validator

- client actionability validator

## Файлы

- ai_engine/validators/schema_validator.py

- ai_engine/validators/stop_words.py

- ai_engine/validators/content_quality.py

- ai_engine/validators/kpi_validator.py

- ai_engine/validators/actionability.py

## Acceptance Criteria

Валидаторы умеют PASS/FAIL.
Стоп-фразы типа нет информации, ручная проверка, развивать соцсети блокируются.

# Sprint 4 — Prompt Library

## Цель

Создать библиотеку промптов.

## Сделать

- master system prompt

- prompts для 27 блоков

- repair prompt

- execution planner prompt

## Файлы

- ai_engine/prompts/system/master_system_prompt.py

- ai_engine/prompts/blocks/*.py

- ai_engine/prompts/repair/repair_prompt.py

- ai_engine/prompts/execution/execution_planner_prompt.py

## Не делать

- реальные вызовы DeepSeek

- pipeline

## Acceptance Criteria

Каждый prompt имеет:

- цель

- вход

- выход

- запреты

- JSON schema hint

# Sprint 5 — AI Provider Layer

## Цель

Создать безопасный слой вызова моделей.

## Сделать

- AIService

- DeepSeekProvider

- OpenAIProvider

- retry

- timeout

- structured JSON parsing

- usage tracking

## Файлы

- ai_engine/providers/base.py

- ai_engine/providers/deepseek.py

- ai_engine/providers/openai.py

- ai_engine/services/ai_service.py

## Acceptance Criteria

DeepSeek вызывается только через AIService.
Есть retry.
Есть JSON parse check.
Ошибки не падают без обработки.

# Sprint 6 — Block Engine Base

## Цель

Создать общий механизм выполнения блока.

## Сделать

- BlockExecutor

- BlockResult

- BlockRegistry

- DependencyGraph

- RepairLoop

## Файлы

- ai_engine/pipeline/block_executor.py

- ai_engine/pipeline/block_registry.py

- ai_engine/pipeline/dependency_graph.py

- ai_engine/repair/repair_loop.py

## Acceptance Criteria

Можно запустить один мок-блок:
generate → validate → repair → passed.

# Sprint 7 — Blocks 01–10

## Цель

Реализовать первые 10 блоков Intelligence Layer.

## Блоки

- Анализ ниши

- Диагностика бизнеса

- Конкуренты

- Маркетинговая платформа

- Портрет собственника

- Продуктовая линейка

- Флагманский продукт

- Раскладка продуктовой линейки

- Лид-магниты

- Анализ ЦА

## Acceptance Criteria

Каждый блок имеет:

- schema

- prompt

- executor

- validator

- repair

- unit tests

# Sprint 8 — Blocks 11–20

## Цель

Реализовать центральные маркетинговые блоки.

## Блоки

- Аватары

- Психотипы

- Боли

- Триггеры

- Офферы

- Автоворонка

- Реклама

- Контент-план

- Reels

- Блог-статьи

## Acceptance Criteria

Связки проверяются:
avatar → pain → trigger → offer → content.

# Sprint 9 — Blocks 21–27

## Цель

Реализовать финальные блоки.

## Блоки

- Посты

- Визуальные ТЗ

- Скрипты продаж

- KPI

- План первых 7 дней

- Единый план запуска

- Контроль качества

## Acceptance Criteria

После блока 27 можно собрать final_data.json.

# Sprint 10 — Cross-block Validation & FinalData Assembly

## Цель

Собрать все блоки в единый финальный JSON.

## Сделать

- FinalDataAssembler

- cross validators:

  - avatar → pain

  - pain → offer

  - offer → CTA

  - content → funnel

  - ads → audience

  - KPI → action

## Acceptance Criteria

final_data.json создаётся только из passed-блоков.
При разрыве связей export запрещён.

# Sprint 11 — Execution Planner

## Цель

Преобразовать final_data.json в действия.

## Сделать

- ExecutionPlanner

- MissionGenerator

- ContentActionBuilder

- AdsActionBuilder

- SalesActionBuilder

- KPIActionBuilder

- GamificationBuilder

## Acceptance Criteria

Создаётся execution_view_model.json.

Минимум:

- 30 дней

- 60+ миссий

- задачи с steps, ready_text, CTA, KPI

- реклама не раньше дня 11

- бюджет 500–1000 ₽ на тест

# Sprint 12 — HTML Dashboard Renderer

## Цель

Создать финальный клиентский HTML.

## Сделать

- Jinja2 templates

- offline JS

- tabs

- progress

- localStorage

- copy buttons

- mobile layout

## Output

02-EXECUTION-DASHBOARD.html

## Acceptance Criteria

HTML:

- открывается двойным кликом

- работает offline

- tabs работают

- copy работает

- progress сохраняется

- JS console без ошибок

# Sprint 13 — Client Package Export

## Цель

Собрать клиентский пакет.

## Сделать

- ZIP exporter

- README

- dashboard HTML

- content library

- sales scripts

- final_data optional

## Acceptance Criteria

Создаётся client-package.zip.

# Sprint 14 — Frontend Minimal UI

## Цель

Создать минимальный интерфейс для работы.

## Экраны

- список проектов

- создание проекта

- бриф

- запуск проработки

- статус блоков

- кнопка “Сформировать HTML”

- скачать HTML

## Acceptance Criteria

Можно пройти путь:
создать проект → заполнить бриф → запустить → скачать HTML.

# Sprint 15 — Backend API & Queue

## Цель

Подключить backend.

## Сделать

- REST API

- PostgreSQL

- Redis/BullMQ

- статус pipeline

- artifacts storage

## Acceptance Criteria

Нет in-memory store для важных статусов.
Статусы переживают restart.

# Sprint 16 — Golden Brief Testing

## Цель

Проверить проект на реальных нишах.

## Сделать 10 эталонных брифов

- фотостудия

- фитнес/БАДы

- стоматология

- автосервис

- салон красоты

- ресторан

- юрист

- клининг

- онлайн-школа

- B2B сервис

## Acceptance Criteria

Каждый бриф проходит:
brief → final_data → execution_view_model → HTML.

# Sprint 17 — QA Hardening

## Цель

Добить качество.

## Проверить

- стоп-слова

- повторы

- пустые блоки

- JS ошибки

- broken buttons

- mobile

- localStorage

- dashboard usefulness

## Acceptance Criteria

Quality score ≥ 90.

# Sprint 18 — Deployment

## Цель

Запустить проект.

## Сделать

- Docker Compose

- env

- PostgreSQL

- Redis

- build

- deploy instruction

## Acceptance Criteria

Проект запускается одной командой.
Можно сгенерировать HTML на сервере.

# Финальное правило

После каждого спринта не переходить дальше, пока:

- Тесты не прошли.

- Нет критических багов.

- Есть отчёт.

- Есть список следующего шага.

# Первый запрос к DeepSeek

Начни со Sprint 0.

Не пиши код.

Прочитай Master Specification и верни:

- Краткое понимание продукта

- Архитектуру

- План спринтов

- Риски

- Что будешь делать в Sprint 1